# Historias de usuario de la plataforma de reservas

Alcance funcional del prototipo ilustrado

Versión documental 4.1
Prototipo 1.0.7
6 de octubre de 2026

Este catálogo describe 20 necesidades del alumno, el maestro y el usuario de la aplicación. Cada historia establece el beneficio esperado, los criterios observables en la demostración y su cobertura actual. Las capturas muestran la interfaz del prototipo con datos de ejemplo.

El prototipo permite recorrer reserva, compra y confirmación, consultar clases, conversaciones y cuenta. Los pagos y datos son simulados; no constituye una plataforma operativa conectada a la escuela.

Vista móvil del inicio del alumno. Captura real del prototipo local.

# Resumen del alcance

Demostrada: la interacción principal puede recorrerse con datos de ejemplo. Parcial: el objetivo solo está cubierto en parte. Pendiente: capacidad no implementada, recogida únicamente en el anexo. Ningún estado significa que la función esté lista para producción.

| ID | Historia | Actor | Cobertura |
| --- | --- | --- | --- |
| HU-R01 | Acceder a mi espacio de aprendizaje | alumno | Demostrada |
| HU-R02 | Solicitar una cuenta de alumno | visitante | Parcial |
| HU-R03 | Identificar mis actividades disponibles | alumno | Demostrada |
| HU-R04 | Reservar una clase según mis preferencias | alumno | Demostrada |
| HU-R05 | Consultar el estado de mis reservas | alumno | Demostrada |
| HU-R06 | Acceder a una clase en vivo | alumno | Parcial |
| HU-R07 | Cambiar el horario de una reserva | alumno | Parcial |
| HU-R08 | Cancelar una reserva | alumno | Demostrada |
| HU-R09 | Preparar mi compra | alumno | Demostrada |
| HU-R10 | Pagar mi compra con tarjeta | alumno | Demostrada |
| HU-R11 | Elegir el monedero como medio de pago | alumno | Parcial |
| HU-R12 | Conservar la confirmación de mi compra | alumno | Demostrada |
| HU-R13 | Consultar mis clases asignadas | alumno | Demostrada |
| HU-R14 | Comunicarme desde mis conversaciones | alumno o maestro | Parcial |
| HU-R15 | Consultar los datos de mi cuenta | usuario de la aplicación | Demostrada |
| HU-R16 | Finalizar mi sesión | usuario de la aplicación | Demostrada |
| HU-R17 | Consultar mi agenda como maestro | maestro | Parcial |
| HU-R18 | Gestionar mis actividades desde el móvil | usuario de la aplicación | Demostrada |
| HU-R19 | Instalar la plataforma en mi dispositivo | usuario de la aplicación | Demostrada |
| HU-R20 | Consultar la aplicación con conexión limitada | usuario de la aplicación | Demostrada |

Prioridad y estimación pendientes de refinamiento con producto y desarrollo. Los IDs HU-R identifican esta versión; la referencia a las fichas originales conserva la trazabilidad.

# Historias de usuario

## HU-R01 Acceder a mi espacio de aprendizaje

| Identificador | HU-R01 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero acceder a mi espacio personal para consultar y gestionar mis actividades desde un mismo lugar. |
| CA 01 | Los datos obligatorios de acceso deben estar completos y el correo debe tener un formato válido. |
| CA 02 | Una sesión de demostración permite acceder al área de alumno. |
| CA 03 | Una ruta privada sin sesión conduce al acceso. |
| Dependencias | anexo A, HU-R01. |
| Trazabilidad | HU 01 |

Figura 1. Acceso a la cuenta de demostración. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R02 Solicitar una cuenta de alumno

| Identificador | HU-R02 |
| --- | --- |
| Actor | Visitante |
| Cobertura | Parcial |
| Historia de usuario | Como visitante, quiero registrarme como alumno para iniciar mi relación con la escuela. |
| CA 01 | El registro requiere nombre, apellido, correo, contraseña y aceptación de las condiciones. |
| CA 02 | Un formulario válido permite entrar al espacio de demostración. |
| Límite del objetivo | El registro permite entrar a la demo, pero no crea una cuenta. |
| Dependencias | anexo A, HU-R02. |
| Trazabilidad | HU 02 |

## HU-R03 Identificar mis actividades disponibles

| Identificador | HU-R03 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero consultar un resumen de mis actividades para decidir qué atender al entrar a la plataforma. |
| CA 01 | El inicio muestra el nombre Andrea y la primera reserva de la lista actual. |
| CA 02 | Los accesos del inicio permiten abrir clases, mensajes, tienda y cuenta. |
| Dependencias | anexo A, HU-R03. |
| Trazabilidad | HU 03 |

Figura 2. Resumen del alumno y accesos disponibles. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R04 Reservar una clase según mis preferencias

| Identificador | HU-R04 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero elegir una clase con maestro y horario para organizar una sesión que se ajuste a mi disponibilidad. |
| CA 01 | La reserva reúne servicio, maestro, fecha y hora seleccionados. |
| CA 02 | No se permite avanzar cuando falta una selección requerida. |
| CA 03 | Antes del pago se muestran las selecciones y el importe para revisarlos. |
| CA 04 | Es posible volver a las selecciones y corregirlas conservando lo elegido. |
| CA 05 | La solicitud se incorpora al proceso de compra; aparece en mis reservas al completar el pago simulado. |
| Dependencias | anexo A, HU-R04. |
| Trazabilidad | HU 04–07 |

Figura 3. Selección de maestro dentro de la reserva. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R05 Consultar el estado de mis reservas

| Identificador | HU-R05 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero consultar mis clases reservadas y su estado para mantener organizada mi agenda de aprendizaje. |
| CA 01 | La lista identifica maestro, fecha, hora y estado de cada reserva disponible. |
| CA 02 | El número de reservas corresponde a los elementos de la lista actual. |
| CA 03 | Una compra de clase completada aparece en la lista durante la sesión. |
| Dependencias | anexo A, HU-R05. |
| Trazabilidad | HU 08 |

Figura 4. Reservas y acceso de ejemplo a clase en vivo. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R06 Acceder a una clase en vivo

| Identificador | HU-R06 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Parcial |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero abrir el acceso a mi clase en vivo desde la reserva para incorporarme a la sesión sin buscar el enlace en otro lugar. |
| CA 01 | La reserva marcada como en vivo ofrece una acción para entrar a la clase. |
| CA 02 | La acción abre Google Meet en una pestaña nueva. |
| Límite del objetivo | El enlace abre la página general de Meet, sin sala asignada. |
| Dependencias | anexo A, HU-R06. |
| Trazabilidad | HU 09 |

## HU-R07 Cambiar el horario de una reserva

| Identificador | HU-R07 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Parcial |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero reprogramar una clase reservada para adaptar mi agenda cuando cambie mi disponibilidad. |
| CA 01 | La acción de reprogramar permite iniciar otra selección de maestro y horario. |
| CA 02 | La nueva selección puede continuar hacia el proceso de compra. |
| Límite del objetivo | La reserva original se elimina antes de completar el cambio. |
| Dependencias | anexo A, HU-R07. |
| Trazabilidad | HU 10 |

## HU-R08 Cancelar una reserva

| Identificador | HU-R08 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero cancelar una clase que no podré atender para mantener mi agenda actualizada. |
| CA 01 | La cancelación requiere confirmación antes de eliminar la reserva. |
| CA 02 | Si se rechaza la confirmación, la reserva permanece. |
| CA 03 | Si se confirma, la reserva deja de aparecer y se actualiza el contador. |
| Dependencias | anexo A, HU-R08. |
| Trazabilidad | HU 11 |

## HU-R09 Preparar mi compra

| Identificador | HU-R09 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero reunir y revisar los productos que deseo adquirir para conocer el contenido y coste de mi compra antes de pagar. |
| CA 01 | Los productos elegidos se incorporan al carrito. |
| CA 02 | El carrito permite quitar elementos o vaciar su contenido. |
| CA 03 | El importe refleja la suma de los elementos seleccionados. |
| CA 04 | Un carrito sin elementos no permite continuar con la compra. |
| Dependencias | anexo A, HU-R09. |
| Trazabilidad | HU 12–13 |

Figura 5. Productos disponibles para preparar la compra. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R10 Pagar mi compra con tarjeta

| Identificador | HU-R10 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero pagar mi compra con tarjeta para completar la adquisición de los servicios seleccionados. |
| CA 01 | El pago presenta los artículos y el importe de la compra. |
| CA 02 | Los campos de tarjeta requeridos deben completarse antes de procesar. |
| CA 03 | La previsualización refleja titular, vencimiento y últimos dígitos. |
| CA 04 | Durante el procesamiento se evita un nuevo envío desde el botón de pago. |
| Dependencias | anexo A, HU-R10. |
| Trazabilidad | HU 14 |

Figura 6. Campos de tarjeta y confirmación del importe. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha. Recorte de la pantalla de pago.

## HU-R11 Elegir el monedero como medio de pago

| Identificador | HU-R11 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Parcial |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero utilizar mi monedero para pagar para disponer de una alternativa a la tarjeta. |
| CA 01 | El proceso de compra permite seleccionar monedero como medio de pago. |
| CA 02 | Al completar la simulación, el comprobante identifica ese medio. |
| Límite del objetivo | El saldo no se comprueba ni descuenta. |
| Dependencias | anexo A, HU-R11. |
| Trazabilidad | HU 15 |

Figura 7. Selección del monedero de demostración. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R12 Conservar la confirmación de mi compra

| Identificador | HU-R12 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero consultar el comprobante de una compra completada para tener una referencia de lo adquirido y del importe pagado. |
| CA 01 | La confirmación identifica referencia, fecha, medio de pago e importe. |
| CA 02 | Los artículos comprados quedan reflejados en el comprobante. |
| CA 03 | El carrito se vacía al concluir la simulación. |
| CA 04 | Cuando la compra corresponde a una clase pendiente, se incorpora a mis reservas. |
| Dependencias | anexo A, HU-R12. |
| Trazabilidad | HU 16 |

Figura 8. Comprobante de la compra simulada. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R13 Consultar mis clases asignadas

| Identificador | HU-R13 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como alumno, quiero consultar las clases asociadas a mi cuenta para ubicar la información de mi aprendizaje. |
| CA 01 | La lista muestra Beginner A class y Beginner 6–7 class. |
| CA 02 | Abrir una clase muestra su información de ejemplo. |
| Dependencias | anexo A, HU-R13. |
| Trazabilidad | HU 17 |

Figura 9. Clases asignadas de ejemplo. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R14 Comunicarme desde mis conversaciones

| Identificador | HU-R14 |
| --- | --- |
| Actor | Alumno o maestro |
| Cobertura | Parcial |
| Historia de usuario | Como alumno o maestro, quiero consultar conversaciones y redactar mensajes para mantener un canal de comunicación sobre mis clases. |
| CA 01 | Es posible consultar las conversaciones de ejemplo con maestro, soporte y grupo. |
| CA 02 | Un mensaje con contenido se añade a la conversación seleccionada. |
| CA 03 | Un mensaje vacío no se incorpora. |
| Límite del objetivo | El mensaje se incorpora localmente, pero no se entrega a otra persona. |
| Dependencias | anexo A, HU-R14. |
| Trazabilidad | HU 18 |

Figura 10. Conversación con la maestra. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R15 Consultar los datos de mi cuenta

| Identificador | HU-R15 |
| --- | --- |
| Actor | Usuario de la aplicación |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como usuario de la aplicación, quiero consultar los datos asociados a mi cuenta para identificar el perfil con el que estoy usando la plataforma. |
| CA 01 | La cuenta muestra nombre, correo, zona horaria y tipo de usuario. |
| CA 02 | Estos datos se presentan como información de solo lectura. |
| Dependencias | anexo A, HU-R15. |
| Trazabilidad | HU 19 |

Figura 11. Información de cuenta de solo lectura. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R16 Finalizar mi sesión

| Identificador | HU-R16 |
| --- | --- |
| Actor | Usuario de la aplicación |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como usuario de la aplicación, quiero cerrar mi sesión para dejar de acceder a mi espacio personal desde la sesión actual. |
| CA 01 | Al cerrar sesión se muestra la pantalla de acceso. |
| CA 02 | Una ruta privada después del cierre requiere volver a entrar. |
| Dependencias | anexo A, HU-R16. |
| Trazabilidad | HU 21 |

## HU-R17 Consultar mi agenda como maestro

| Identificador | HU-R17 |
| --- | --- |
| Actor | Maestro |
| Cobertura | Parcial |
| Historia de usuario | Como maestro, quiero consultar las sesiones que tengo asignadas para organizar mi jornada de clases. |
| CA 01 | La agenda presenta citas a las 16:00, 18:00 y 20:00 con alumno, servicio y estado. |
| CA 02 | La acción Abrir sobre una cita muestra un aviso de demostración. |
| Límite del objetivo | La agenda es fija y las citas no pueden abrirse realmente. |
| Dependencias | anexo A, HU-R17. |
| Trazabilidad | HU 20 |

Figura 12. Agenda del maestro con citas de ejemplo. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R18 Gestionar mis actividades desde el móvil

| Identificador | HU-R18 |
| --- | --- |
| Actor | Usuario de la aplicación |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como usuario de la aplicación, quiero acceder a las áreas principales desde mi teléfono para usar la plataforma de forma cómoda en el dispositivo que tengo disponible. |
| CA 01 | En móvil, la barra inferior permite abrir Inicio, Reservar, Reservas, Clases y Mensajes para el alumno. |
| CA 02 | La navegación identifica el área activa. |
| CA 03 | El menú lateral permite acceder a Tienda y Mi cuenta. |
| CA 04 | El menú lateral puede cerrarse con su control, tocando fuera o mediante el gesto de cierre previsto. |
| Dependencias | anexo A, HU-R18. |
| Trazabilidad | HU 22 |

Figura 13. Menú lateral y navegación en móvil. Captura real con datos de ejemplo, dividida en paneles de izquierda a derecha.

## HU-R19 Instalar la plataforma en mi dispositivo

| Identificador | HU-R19 |
| --- | --- |
| Actor | Usuario de la aplicación |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como usuario de la aplicación, quiero añadir la plataforma como aplicación para abrirla directamente desde mi dispositivo. |
| CA 01 | Cuando el navegador ofrece instalación, la aplicación presenta la acción para instalar. |
| CA 02 | En iOS se ofrecen instrucciones para añadirla a la pantalla de inicio. |
| CA 03 | Cuando se detecta ejecución instalada, se oculta la invitación de instalación. |
| Dependencias | anexo A, HU-R19. |
| Trazabilidad | HU 23 |

## HU-R20 Consultar la aplicación con conexión limitada

| Identificador | HU-R20 |
| --- | --- |
| Actor | Usuario de la aplicación |
| Cobertura | Demostrada |
| Historia de usuario | Como usuario de la aplicación, quiero abrir el contenido básico sin conexión después de mi primera visita para consultar la interfaz cuando la red no esté disponible. |
| CA 01 | Después de una primera carga y caché correctas, la navegación puede recuperar la interfaz almacenada sin conexión. |
| CA 02 | Cuando el dispositivo se encuentra sin conexión, la interfaz muestra ese estado. |
| Dependencias | anexo A, HU-R20. |
| Trazabilidad | HU 24 |

# Anexo A Condiciones y dependencias

Los datos y cambios viven en memoria y se reinician al recargar. No hay autenticación real, base de datos, autorización bancaria, mensajería entre personas ni sincronización con la escuela. Los roles pueden alternarse para la demostración y no son permisos de acceso reales.

HU-R01. No se verifican credenciales; todos los accesos de alumno muestran la cuenta de Andrea.

HU-R02. El formulario no crea una cuenta ni conserva la identidad introducida.

HU-R03. La reserva destacada corresponde al primer elemento de la lista; no se calcula la cita más próxima.

HU-R04. Servicios, maestros y horarios son fijos. No hay validación de disponibilidad, bloqueo de cupo ni persistencia.

HU-R05. Los estados son de ejemplo. El historial anunciado no está implementado.

HU-R06. Se abre la página general de Meet, no una sala asignada; el estado en vivo no depende del horario real.

HU-R07. Cobertura parcial: se elimina la reserva original inmediatamente y se precargan un servicio y maestro fijos. La conservación de la cita hasta confirmar el cambio es una mejora pendiente, no un comportamiento implementado.

HU-R08. No se aplican políticas de cancelación, reembolso ni notificaciones.

HU-R09. Los productos repetidos aparecen como elementos separados; los cambios solo duran durante la sesión.

HU-R10. Es una simulación que siempre termina con éxito. No valida autorización bancaria ni efectúa cargos. No deben usarse datos reales.

HU-R11. Cobertura parcial: el saldo mostrado es fijo y no se comprueba ni descuenta. La cuenta no incluye movimientos o recargas reales.

HU-R12. El comprobante es de demostración y se pierde al recargar; el código de barras es decorativo.

HU-R13. La acción de entrar al contenido muestra un aviso; no existen lecciones o actividades accesibles.

HU-R14. Los mensajes solo se añaden localmente; no se envían ni generan respuesta. Búsqueda, adjuntos e indicador de no leídos no son funcionalidades completas.

HU-R15. El cambio de rol es una herramienta de demostración, no un permiso real. Los datos de cuenta son fijos.

HU-R16. El cierre elimina la sesión simulada, pero no limpia todos los datos en memoria.

HU-R17. La agenda es fija y no recibe reservas del alumno. Abrir una sesión muestra un aviso, sin sala o gestión real.

HU-R18. Describe las interacciones implementadas. La conformidad visual, la accesibilidad y la compatibilidad requieren pruebas de dispositivos.

HU-R19. La disponibilidad depende del navegador y de un origen permitido.

HU-R20. Los enlaces externos requieren red. No hay sincronización ni conservación de la sesión, reservas o mensajes al recargar.

## Capacidades pendientes

Autenticación y registro con identidades reales y permisos por rol.

Disponibilidad real de horarios y conservación de la reserva hasta confirmar una reprogramación.

Autorización bancaria, saldo efectivo, movimientos y reglas de reembolso.

Sala de clase asignada, contenidos de cursos y envío de mensajes.

Persistencia de datos, sincronización e historial de reservas.

## Base de revisión y referencias

Base funcional: app.js, index.html, manifest.webmanifest y service-worker.js del prototipo 1.0.7. Las capturas verifican las pantallas ilustradas; no sustituyen una prueba integral en navegadores o dispositivos. Instalación, desconexión y gestos requieren validación específica.

https://www.atlassian.com/agile/project-management/user-stories

https://agilealliance.org/glossary/invest/